

USE CASE DIAGRAM – MODULE 2

**Version1.0**

**Nhan Pham**

**3/1/2020**

**VERSION HISTORY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version #** | **Implemented**  **By** | **Revision**  **Date** | **Approved**  **By** | **Approval**  **Date** | **Reason** |
| 1.0 | Nhan Pham | 1/3/2020 |  |  | Create document use case diagram v1.0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Table of Contents

[1. Introduction 3](#_Toc22683593)

[1.1 Goal 3](#_Toc22683594)

[1.2 Execute team 3](#_Toc22683595)

[1.2 Reader 3](#_Toc22683595)

[2. Function list 3](#_Toc22683593)

[3. Use case diagram 3](#_Toc22683593)

[1.1 Overview module 1 3](#_Toc22683594)

[1.2 Project (App) 3](#_Toc22683595)

[1.3 Project management (website) 3](#_Toc22683595)

# 

# Introduction

## Goal

* Document describing product functions to help developers get information about the functions, specifically the functions, of the product.
* Help make it easier to develop and complete projects.
* Help developers develop properly with the functions that customers require.

## **Execute team**

|  |  |
| --- | --- |
| **Full name** | **Role** |
| Huỳnh Tuấn Đạt | Leader |
| Trịnh Thị Như Phương | Member |
| Nguyễn Anh Minh | Member |
| Trương Quang Vương | Member |
| Phạm Quốc Nhân | Member |

## **Reader**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader** | **Content** |
| Đặng Đình Hòa | 1, 2, 3 |
| Team | 1, 2, 3 |

# Function List

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **FEATURE** | **FUNCTION** | **PRIORITY** | **PLATFORM** | **START** | **FINISH** | **ASIGN TO** | **STATUS** |
| FR.21 | Quản lý dự án bất động sản  Quản lý dự án bất động sản | Xem tất cả danh sách dự án | High | Mobile App | 02-03-20 | 06-03-20 | Đạt huỳnh, team | In Progress |
| FR.22 | Xem danh sách dự án "Đang triển khai" | High | Mobile App | 09-03-20 | 13-03-20 | Đạt huỳnh, team | In Progress |
| FR.23 | Xem danh sách dự án "Sắp triển khai" | High | Mobile App | 16-03-20 | 20-03-20 | Đạt huỳnh, team | In Progress |
| FR.24 | Xem danh sách dự án "Đã triển khai" | High | Mobile App | 23-03-20 | 31-03-20 | Đạt huỳnh, team | In Progress |
| FR.25 | Xem chi tiết dự án | High | Mobile App | 23-03-20 | 31-03-20 | Đạt huỳnh, team | In Progress |
| FR.26 | Xem danh sách dự án | High | Web App | 10-03-20 | 17-03-20 | Anh Minh, team | In Progress |
| FR.27 | Thêm dự án | High | Web App | 18-03-20 | 25-03-20 | Anh Minh, team | In Progress |
| FR.28 | Sửa dự án | High | Web App | 26-03-20 | 01-04-20 | Anh Minh, team | In Progress |

# Use Case Diagram

## **Overview module 2**



## **Project (app)**



## **Project management (Website)**

