|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| meeting customer | | | | | | | | | |
| Location: | | | Đại học văn lang | | | | **Team – Bất Động Sản** | | |
| Datetime: | | | 9/1 /2019 | | | | Mentor: | | Khách hàng |
| Attendance: | | | Trương Quang Vương  Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân  Nguyễn Anh Minh  Huỳnh Tuấn Đạt | | | | Progress: | | 0% |
| Absence: | | | Vẻ0 | |
| v | | |  | |
| **Version #** | **Implemented**  **By** | | **Revision**  **Date** | | **Approved**  **By** | **Approval**  **Date** | **Reason** | |
| 1.0 | Quốc Nhân | | 09/01/2019 | |  |  | Cuộc họp với khách hàng ngày 09/01/2019 | |

# Agenda Items

1. **Tổng quan**

* Demo cho khách hàng về sản phẩm đã làm module 1.
* Đưa ra những ý kiến về thiết kế. (logo, hình ảnh)
* Khách hàng chốt module 1.
* Thêm một vài chức năng.
* Đưa lịch trình tiếp theo và những ý kiến về module 2.
* Thời gian gặp khách hàng sau khi hoàn thành xong module 2.

1. **Diễn biến cuộc họp**

* Demo cho khách hàng về sản phẩm đã làm module 1:

Khách hàng đã đồng ý với module 1. Bổ sung thêm những gì còn thiếu module 1 và sẽ gửi lại những cái thiếu ở module 1, kèm theo module 2 vào ngày 18/01/2019.

* Về bản thiết kế logo công ty khách hàng vẫn chưa đưa và theo ý kiến khách hàng chưa cần thiết và gửi logo lại sau cho nhóm. (Có thể ở trên zalo)
* Hiện tại chức năng còn thiếu:
* Sơ đồ tổ chức: chưa có thông tin.
* Nhân sự: chưa có danh sách nhân viên.
* Chính sách công ty: Thiếu hình ảnh.
* Các mục thông tin: còn thiếu nút di chuyển qua trang.
* Thay đổi: logo của chuyển công tác thành chiếc xe
* Khách hàng chấp thuận:
* Giao diện: dễ nhìn, đẹp.
* Màu sắc: Hiện tại đẹp (vì chưa có vào công ty nên không cần theo màu sắc công ty)
* Dự án: đi đúng hướng dự án và hoàn thành tốt, không có quá trễ so với kế hoạch tự đưa ra.
* Thêm chức năng:
* Trang cá nhân của nhân viên trên app
* Chỉnh sửa thông tin cá nhân của nhân viên
* Thay đổi mật khẩu.
* Quên mật khẩu.

|  |  |
| --- | --- |
| Chức năng | Hình ảnh |
| Trang cá nhân nhân viên: Demo từ khách hàng |  |

* Lịch trình module 2:



* Ý kiến module 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Chức năng | Hình ảnh |
| Thống kê – báo cáo: Demo từ khách hàng |  |

* Trên app người sử dụng chỉ tương tác là chỉ xem hình ảnh, file pdf và nhấn vào xem video.
* Hoàn thành xong module 2 vào ngày 17/1/2019 và đề module cho khách hàng module 2 sau ngày 17/1/2019 cùng với những thiếu xót từ module 1

1. **Kết luận**

* Tìm kiếm thông tin của dự án BĐS và có 1 file excel mẫu gồm 20 người trở lên. Thêm những thông tin đó demo lên app
* Chức năng nghỉ phép hiện tại khách hàng yêu cầu chưa cần và chỉ tập trung vào làm 3 module chính: thông tin công ty, dự án, báo cáo thống kê.
* Xong module 2 gặp khách hang báo trước thời gian 3 ngày.
* Khách hàng muốn sản phẩm làm ra theo đúng hướng không yêu cầu gì về thời gian (thời gian do nhóm tự quyết đinh).
* Cần yêu cầu gì hỗ trợ thì khách hàng sẽ xem xét và hỗ trợ.
* Khó khăn của nhóm: tài khoản của apple chưa được develop.
* Lời khuyên của khách hàng: nên phân chia công việc hợp lý cho từng bạn, giám sát tiến độ rõ ràng sẽ nâng cao hiệu suất.