|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| meeting customer | | | |
| Location: | Đại học văn lang | **Team – Bất Động Sản** | |
| Datetime: | 23/05 /2029 | Mentor: | Khách hàng |
| Attendance: | Trương Quang Vương  Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân  Nguyễn Anh Minh  Huỳnh Tuấn Đạt  Đặng Đình Hòa | Progress: | 0% |
| Absence: |  | Issue(s): | 0 |

# Agenda Items

1. **Tổng quan**

* Bàn giao cho khách hàng module 1 và 2.
* Giới hạn module 4.
* Thiếu vài chức năng phụ.
* Sau khi hoàn thành module 3 sẽ bàn giao cho khách hàng

1. **Diễn biến cuộc họp**

* Bàn giao cho khách hàng về sản phẩm đã làm module 1 và 2

Khách hàng đã đồng ý với module 1 và 2. Cần sửa lại màu sắc, font chữ. Khách hàng khen làm tốt và đã hoàn thành được 70% dự án.

* Tự đưa dữ liệu thật vào để chạy trên app.
* Hiện tại chức năng còn thiếu:
* Module 3.
* Thiếu chức năng:
* Thêm, xóa, sửa phòng và team
* Lịch trình module 1 và 2:





* Biên bản bàn giao module 1 và 2:



* Sau khi hoàn thành module 3 thì sẽ hẹn gặp khách hàng và kí chốt biên bản module 3 và kí những biên bản có liên quan đến dự án.
* Module 4 sẽ được bỏ, bởi vì thời gian không đủ để cho hoàn thành tốt nghiệp. Nên hiện tại dự án 80%

1. **Kết luận**

* Nhập dữ liệu thật để có trình bày cho đẹp.
* Chỉnh sửa lại màu sắc, font chữ cho nổi bật.
* Đã chốt bỏ module 4.
* Kí biên bản bàn giao và sẽ đưa khách hàng kí những biên bản liên quan đến dự án cho đến khi gặp lại khách hàng bàn giao module 3.