|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| meeting Mentor | | | | | | | | | |
| Location: | | | Trường đại học Văn Lang | | | | **Team – Bất Động Sản** | | |
| Datetime: | | | 20/05 /2020 | | | | Mentor: | | Đặng Đình Hòa |
| Attendance: | | | Trương Quang Vương | | | | Progress: | | 0% |
|  | | | Huỳnh Tuần Đạt  Nguyễn Anh Minh | |
|  | | | Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân | |
| **Version #** | **Implemented**  **By** | | **Revision**  **Date** | | **Approved**  **By** | **Approval**  **Date** | **Reason** | |
| 1.0 | Quốc Nhân | | 20/05/2020 | |  |  | Cuộc họp với mentor | |

# Agenda Items

1. **Tuần trước. (Thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2020)**

- Hoàn thành module 3 app & website.

- Hoàn thành test case module 3

- Nộp biên bản cuộc họp ngày 13/5/2020.

1. **Tổng quan ( Thứ 4 ngày 20 tháng 5 năm 2020)**

* Tiếp tục trình bày “thống kê – báo cáo” app và website
* Chuẩn bị test case module 3 và test tích hợp module 3.
* Nộp design datadictionary.
* Nộp design sequence “quản lý thống kê báo cáo” module 3.
* Nộp design message list, business rule “quản lý thống kê báo cáo”.
* Hoàn thiện cho xong module 3
* Thay đổi scope và báo cáo bỏ module 4

1. **Diễn biến cuộc họp**

* Design
* Tiếp tục thiết kế và chỉnh sửa cho file use case description, sequence, message list, business rule và use case digram cho module 3.
* Nộp tài liệu module 3 qua gmail và tải lên google drive.
* Chỉnh sửa datadictionary
* Hoàn thành file datadictionary
* Code
* Hoàn thành module 3.
* Sửa giao diện code module 3.
* Test
* Hoàn thành test case cho module 3
* Viết tiếp tục test case “module 3”.
* Hoàn thành test tích hợp module 3.
* Schdule
* Sửa lại lịch trình và cập nhật lịch trình cho module 3.
* Cập nhật timelog và upload lên google drive
* Do module 3 nhóm code vừa làm vừa tìm hiểu nên vì thế thời gian không đủ để làm module 4, sẽ giới hạn và bàn bạc khách hàng thay đổi module 4.

1. **Kết luận**

- Đẩy nhanh tiến độ và đúng theo lịch trình.

- Hoàn thành quản lý dự án và chuẩn bị cho thống kê – báo cáo.

- Hoàn thành test quản lý dự án và test tích hợp cho module 3

- Nộp biên bản cuộc ngày 20/05/2020.

- Hoàn thành lịch trình thống kê – báo cáo.

- Đẩy nhanh tiến độ code và hoàn thành module 3.

- Bỏ module 4 và tập trung vào module 3.

- Gặp khách hàng vào ngày 23/05 và bàn giao module1 và 2.

1. **Công việc tuần sau**

* Hoàn thành hết công việc cho “thống kê – báo cáo” (module 3).
* Chuẩn bị trình bày test case module 3
* Gặp mentor thứ 4 ngày 27 tháng 5 năm 2020.
* Họp tại trường