|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| meeting Mentor | | | | | | | | | |
| Location: | | | Đại học văn lang phòng Vùng Tàu | | | | **Team – Bất Động Sản** | | |
| Datetime: | | | 27/03 /2020 | | | | Mentor: | | Đặng Đình Hòa |
| Attendance: | | | Trương Quang Vương  Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân  Nguyễn Anh Minh | | | | Progress: | | 0% |
|  | | | Huỳnh Tuần Đạt | |
| v | | |  | |
| **Version #** | **Implemented**  **By** | | **Revision**  **Date** | | **Approved**  **By** | **Approval**  **Date** | **Reason** | |
| 1.0 | Quốc Nhân | | 27/03/2020 | |  |  | Cuộc họp với mentor | |

# Agenda Items

1. **Tuần trước. (Thứ 4 ngày 18 tháng 3 năm 2020)**

- Hoàn thành lịch trình và chỉnh sửa thêm file lịch trình module 2.

- Hoàn thành test case module 2.

- Hoàn thành prototype module 2.

- Nộp biên bản cuộc ngày 18/3/2020.

1. **Tổng quan ( Thứ 4 ngày 27 tháng 3 năm 2020)**

* Tiếp tục trình bày “quản lý dự án” của website and app.
* Chuẩn bị test case module 2 và test tích hợp module 2.
* Design use case digram “quản lý dự án”.
* Design sequence “quản lý dự án”.
* Design message list, business rule “quản lý dự án”.
* Code sửa lỗi và hoàn thiện cho xong module 1 và demo module 2

1. **Diễn biến cuộc họp**

* Design
* Trình bày prototype module 2 “Quản lý dự án” cho app và website.
* Tiếp tục thiết kế và chỉnh sửa cho file use case description, sequence, message list, business rule và use case digram.
* Code
* Trình bày demo module 2,
* Hoàn thành đưa vị trí google api lên app của chức năng “quản lý dự án”
* Sửa lỗi hoàn thành module 1.
* Test
* Hoàn thành test case cho module 2
* Viết tiếp tục test case “quản lý dự án”.
* Chuẩn bị test tích hợp cho module 1 và 2
* Schdule
* Sửa lại lịch trình và cập nhật lịch trình cho dự án cho module 2 và chuẩn bị cho module 3.

1. **Kết luận**

- Đẩy nhanh tiến độ và đúng theo lịch trình và lịch trình có số liệu cụ thể xét độ ưu tiên cho rõ ràng.

- Hoàn thành quản lý dự án và chuẩn bị cho thống kê – báo cáo.

- Test quản lý dự án và test tích hợp cho module 1 và 2

- Nộp biên bản cuộc ngày 27/03/2020.

- Chuẩn bị lên kế hoạch thống kê – báo cáo.

- Đẩy nhanh tiến độ code và hoàn thành module 1 và 2

1. **Công việc tuần sau**

* Hoàn thành hết công việc cho “quản lý dự án” (module 2).
* Chuẩn bị module 3 thống kê – báo cáo.
* Chuẩn bị trình bày test tích hợp
* Gặp mentor thứ 4 ngày 1 tháng 4 năm 2020.
* Họp online