|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| meeting Mentor | | | | | | | | | |
| Location: | | | Trường đại học Văn Lang | | | | **Team – Bất Động Sản** | | |
| Datetime: | | | 27/05 /2020 | | | | Mentor: | | Đặng Đình Hòa |
| Attendance: | | | Trương Quang Vương | | | | Progress: | | 0% |
|  | | | Huỳnh Tuần Đạt  Nguyễn Anh Minh | |
|  | | | Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân | |
| **Version #** | **Implemented**  **By** | | **Revision**  **Date** | | **Approved**  **By** | **Approval**  **Date** | **Reason** | |
| 1.0 | Quốc Nhân | | 27/05/2020 | |  |  | Cuộc họp với mentor | |

# Agenda Items

1. **Tuần trước. (Thứ 4 ngày 20 tháng 5 năm 2020)**

- Hoàn thành module 3 app & website.

- Hoàn thành test case module 3

- Nộp biên bản cuộc họp ngày 20/5/2020.

1. **Tổng quan ( Thứ 4 ngày 27 tháng 5 năm 2020)**

* Tiếp tục trình bày “thống kê – báo cáo” app và website
* Chuẩn bị test case module 3 và test tích hợp module 3.
* Nộp design datadictionary.
* Nộp design sequence “quản lý thống kê báo cáo” module 3.
* Nộp design message list, business rule “quản lý thống kê báo cáo”.
* Hoàn thiện cho xong module 3
* Thay đổi scope và báo cáo bỏ module 4
* Cập nhật timelog.
* Thêm, xóa, sửa chức năng phòng ban, tìm kiếm và export tài khoản

1. **Diễn biến cuộc họp**

* Design
* Tiếp tục thiết kế và chỉnh sửa cho file use case description, sequence, message list, business rule và use case digram cho module 3.
* Nộp tài liệu module 3 qua gmail và tải lên google drive.
* Chỉnh sửa datadictionary
* Hoàn thành file datadictionary
* Thiết kế Thêm, xóa, sửa chức năng phòng ban, tìm kiếm và export tài khoản
* Code
* Hoàn thành module 3.
* Sửa giao diện code module 3.
* Code Thêm, xóa, sửa chức năng phòng ban, tìm kiếm và export tài khoản
* Test
* Hoàn thành test case cho module 3
* Viết tiếp tục test case “module 3”.
* Hoàn thành test tích hợp module 3.
* Test Thêm, xóa, sửa chức năng phòng ban, tìm kiếm và export tài khoản

1. **Kết luận**

- Đẩy nhanh tiến độ và đúng theo lịch trình.

- Hoàn thành quản lý dự án và chuẩn bị cho thống kê – báo cáo.

- Hoàn thành test quản lý dự án và test tích hợp cho module 3

- Nộp biên bản cuộc ngày 27/05/2020.

- Hoàn thành lịch trình thống kê – báo cáo.

- Đẩy nhanh tiến độ code và hoàn thành module 3.

- Bỏ module 4 và tập trung vào module 3.

- Design, code test cho thêm, xóa, sửa chức năng phòng ban, tìm kiếm và export tài khoản

1. **Công việc tuần sau**

* Hoàn thành hết công việc cho “thống kê – báo cáo” (module 3).
* Chuẩn bị trình bày test case module 3
* Gặp mentor thứ 4 ngày 03 tháng 06 năm 2020.
* Họp tại trường