|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EOMP #2 | | | |
| Location: | Đại Học Văn Lang | **Team Bất Động Sản** | |
| Datetime: | 07/01/2019 | Mentor: | Đặng Đình Hòa |
| Attendance: | Trương Quang Vương  Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân  Nguyễn Anh Minh  Huỳnh Tuấn Đạt | Progress: | 40% |
| Absence: |  | Issue(s): | 0 |

# Agenda Items

1. File tài liệu nhóm nộp còn sơ sài chỉ có từng file rời rạc chứ không theo thư mục.
2. Process test bị sai, trong đó các bên liên quan trong từng bước của quy trình phải phân cụ thể ai làm chính chứ không thể ghi nhiều người cùng làm.
3. Số liệu pass 95% chưa rõ ràng, vì trong số các test case sẽ có các testcase có độ priority khác nhau nên không thể chỉ lấy số lượng testcase pass không là được phải phụ thuộc vào độ ưu tiên của từng testcase fail/pass.
4. Chưa có biểu đồ thể hiện lịch trình làm việc của nhóm. Số liệu đưa ra chưa trùng khớp với timelog, những số liệu không liên quan với nhau.
5. Phải có thời gian cụ thể để biết thời gian có bị trễ hay không.
6. Architecture vẽ bị sai và bị dư, một số hình vẽ về tính testability bị dư thừa và không cần thiết
7. Biên bản cần ghi kết luận vấn đề hôm đó trao đổi và sẽ giải quyết vấn đề gì.

Kết luận:

* Nộp bổ sung tài liệu sau buổi thuyết trình EOMP2
* Architect vẫn ổn nhưng nếu nhiều dữ liệu thì database vãn hoạt động bình thường không, xem lại cách vẽ performance và tìm hiểu sửa lại cho chính xác hơn.
* Sửa lại thời gian lịch trình, quản lý thành viên dựa trên số liệu bằng chứng một cách cụ thể.