|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEEting TEam | | | |
| Location: | Đại Học Văn Lang | **Team Bất Động Sản** | |
| Datetime: | 14/10/2019 | Mentor: | Đặng Đình Hòa |
| Attendance: | Trương Quang Vương  Trịnh Như Phương  Phạm Quốc Nhân  Nguyễn Anh Minh  Huỳnh Tuấn Đạt | Progress: | 3% |
| Absence: |  | Issue(s): | 0 |

# Agenda Items

1. **Tổng kết tuần đầu tiên**

* Gặp gỡ Mentor trao đổi cách thức liên lạc , lịch gặp hằng tuần .
* Gặp gỡ khách hàng được khách hàng giới thiệu sơ lượt về dự án
* Tìm hiểu về dự án bất động sản
* Create member charter
* Create comunication plan
* Create information project .
* Complete the meeting minutes

1. **Kế hoạch tuần 2**

* Create project plan : Quốc nhân ( thời gian dự tính: 3 days (6h/day ))
* Create Development Process :Đạt Huỳnh ( thời gian dự tính : 3 days (6h/day))
* Create Quality Management Plan : Quang Vương, Anh Minh ( thời gian dự tính: 3 days (6h/day))
* Create RE plan : Như Phương ( thời gian dự tính: 3 days (6h/day))
* Create RE process : Như Phương ( thời gian dự tính: 3 days (6h/day))

1. **Time log :**









